|  | Приложение к распоряжению Администрации города от 25.06.2018 № 7302 Приложение к муниципальной программе «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 2017–2020 годы» |
| --- | --- |

План мероприятий муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
 к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе  Челябинске на 2017–2020 годы»

| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Срок сдачи объек-та, прове-дения меро-прия- тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Код главного распо-ряди-теля бюд-жетных средств | Код раздела, подраз- дела, целевой статьи и вида расходов | Код класси-фикации операций сектора государ-ственного управле-ния, относя-щихся к расходам бюджета | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Феде- раль-ный бюджет | Област- ной бюджет | Бюджет города Челя-бинска | Внебюд- жетные источ- ники |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль обеспечения доступности в строящихся и реконструируемых объектах социальной инфраструктуры, планируемых к введению в эксплуатацию в 2017–2020 годах, для маломо-бильных групп населения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет градострои- тельства и архитек-туры города Челябинска |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | общест-венные объеди-нения инвалидов, Комитет социальной политики города Челябинска (далее – Комитет социальной политики) |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Ведение муниципального регистра детей- инвалидов, получающих образовательные услуги | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет по делам образо-вания города Челябинска (далее – Комитет по делам образо-вания) |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Ведение реестра образовательных учреждений, в которых создана физическая и информационная доступность для инвалидов и маломобильных групп населения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет по делам образования |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Разъяснение в средствах массовой информации сути инклюзивного образования (в том числе создание тематических программ) с целью формирования позитивного отношения граждан к инвалидам | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет по делам образо1вания |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 6. | Организация деятельности рабочих групп при администрациях внутригородских районов города Челябинска (далее – админист-рации районов), осуществляющих контроль обеспечения доступности городской среды в районе | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | адми-нистрации районов |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7. | Регулярное освещение в городских и районных изданиях средств массовой информации проблем инвалидов и инвалидности | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет социальной политики, адми- нистрации районов, Управ- ление инфор-мационной политики Адми-нистрации города Челябинска |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| II. Оснащение инвалидов техническими средствами, информационными средствами и средствами, облегчающими жизнедеятельность инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием для инклюзивного образования детей-инвалидов по зрению и слуху | Всего | 740,0 |  |  | 740,0 |  |  |  |  | Комитет по делам образо- вания |
|  |  | 2017 г. | 190,0 | 0 | 0 | 190,0 | 0 | 473 | 0701, 0702 43001 М3070 612,622 | 241 |  |
|  |  | 2018 г. | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 473 | 0701 43001 М3070 612,622 | 241 |  |
|  |  | 2019 г. | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 473 | 0701 43001 М3070 612,622 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 473 | 0701 43001 М3070 612,622 | 241 |  |
| 9. | Приобретение тифлоинформа-циононных технических средств и специальных расходных материалов для оказания дополнительной социальной поддержки инвали-дов по зрению | Всего | 584,4 |  |  | 584,4 |  |  |  |  | Комитет социальной политики |
|  |  | 2017 г. | 146,1 | 0 | 0 | 146,1 | 0 | 478 | 1006 43001 М3070 634 | 242 |  |
|  |  | 2018 г. | 146,1 | 0 | 0 | 146,1 | 0 | 478 | 1006 43001 М3070 632 | 242 |  |
|  |  | 2019 г. | 146,1 | 0 | 0 | 146,1 | 0 | 478 | 1006 43001 М3070 632 | 242 |  |
|  |  | 2020 г. | 146,1 | 0 | 0 | 146,1 | 0 | 478 | 1006 43001 М3070 632 | 242 |  |
| 10. | Оснащение социальных пунктов проката в Комплексных центрах социального обслуживания населения техническими средствами для детей-инвалидов и медицинским оборудованием для детей, находящихся на паллиативном сопровождении | Всего | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  | Комитет социальной политики |
|  |  | 2017 г. | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 478 | 1002 43001 М3070 612 | 241 |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 478 | 1002 43001 М3070 612 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 478 | 1002 43001 М3070 612 | 241 |  |
| 11. | Приобретение мобильных подъемных устройств для инвалидов на основании судебного решения | Всего | 518,0 |  |  | 518,0 |  |  |  |  | Комитет социальной политики |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |  |  |  |
|  |  | 2018 г. | 518,0 | 0 | 0 | 518,0 | 0 | 478 | 1003 43001 М3070 244 | 310 |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 12. | Передача инвалидам мобильных подъемных устройств, приобретенных на основании судебного решения | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Комитет по управ-лению иму- ществом и земельным отноше-ниям города Челябинска |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 2 442,4 190,0 150,0 200,0 200,0 346,1 664,1 346,1 346,1 |  |  | 2 442,4 190,0 150,0 200,0 200,0 346,1 664,1 346,1 346,1 |  | 473 478 |  |  |  |
| III. Обеспечение свободного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения в муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения города Челябинска | Всего | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  | Управ- ление здраво- охранения Адми- нистрации города Челябинска |
|  |  | 2017 г. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 476 | 0909 43001 М9999 612 | 241 |  |
|  |  | 2018 г. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 476 | 0909 43001 М9999 612 | 241 |  |
|  |  | 2019 г. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 476 | 0909 43001 М9999 612 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 476 | 0909 43001 М9999 612 | 241 |  |
| 14. | Предоставление субсидии на проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях (субсидия на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установку пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля и так далее) | Всего | 1 806,0 | 1 152,2 | 493,8 | 160,0 |  |  |  |  | Комитет по делам образо- вания |
|  |  | 2017 г. | 1 656,0 | 1 152,2 | 493,8 | 10,0 | 0 | 473 | 0701 43001 R0277 L0277 612,622 | 241 |  |
|  |  | 2018 г. | 2149,3 | 1700,4 | 398,9 | 50,0 | 0 | 473 | 0701 43001 R0277 L0277 612,622 | 241 |  |
|  |  | 2019 г. | 398,9 | 0 | 398,9 | 0 | 0 |  | 0701 43001 R0277 L0277 612,622 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 398,9 | 0 | 398,9 | 0 | 0 |  | 0701 43001 R0277 L0277 612,622 | 241 |  |
| 15. | Обеспечение доступности входных групп, внутреннего пространства зданий, прилегающих территорий образовательных учреждений | Всего | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |  |  |  | Комитет по делам образо- вания |
|  |  | 2017 г. | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 473 | 0701, 0702 43001 М3080 612, 622 | 241 |  |
|  |  | 2018 г. | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 473 | 0701 43001 М3080 612, 622 | 241 |  |
|  |  | 2019 г. | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 473 | 0701 43001 М3080 612, 622 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 473 | 0701 43001 М3080 612, 622 | 241 |  |
| 16. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения в муниципальном бюджетном учреждении «Легкоатлети- ческий комплекс им. Е. Елесиной» | Всего | 1 070,5 |  |  | 1 070,5 |  |  |  |  | Управле-ние по физической культуре, спорту и туризму Админи-страции города Челябинска |
|  |  | 2017 г. | 195,5 | 0 | 0 | 195,5 | 0 | 477 | 1101 43001 М3080 612 | 241 |  |
|  |  | 2018 г. | 252,5 | 0 | 0 | 252,5 | 0 | 477 | 1101 43001 М3080 612 | 241 |  |
|  |  | 2019 г. | 447,5 | 0 | 0 | 447,5 | 0 | 477 | 1101 43001 М3080 612 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 175,0 | 0 | 0 | 175,0 | 0 | 477 | 1101 43001 М3080 612 | 241 |  |
| 17. | Установка пандуса (в части муници-пальных помещений), по адресу: ул. Воровского, д. 2, в соответствии со Сводом правил 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0113 43001 М3080 244 | 225 | Комитет по управ-лению иму- ществом и земельным отноше-ниям города Челябинска |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения в муниципальные учреждения культуры города Челябинска | Всего | 1 841,2 | 0 | 0 | 0 | 1 841,2 |  |  |  | Управле-ние культуры Админи-страции города Челябинска |
|  |  | 2017 г. | 908,7 | 0 | 0 | 0 | 908,7 | 474 |  |  |  |
|  |  | 2018 г. | 467,5 | 0 | 0 | 0 | 467,5 | 474 |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 228,0 | 0 | 0 | 0 | 228,0 | 474 |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 237,0 | 0 | 0 | 0 | 237,0 | 474 |  |  |  |
| 19. | Предоставление субсидии на адаптацию здания муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здоровье» для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 1575,0 | 0 | 1500,0 | 75,0 | 0 |  |  |  | Комитет социальной политики |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г. | 525,0 | 0 | 500,0 | 25,0 | 0 | 478 | 1002 43001 М3070 41530 612,241 | 241 |  |
|  |  | 2019 г. | 525,0 | 0 | 500,0 | 25,0 | 0 | 478 | 1002 43001 М3070 41530 612,241 | 241 |  |
|  |  | 2020 г. | 525,0 | 0 | 500,0 | 25,0 | 0 | 478 | 1002 43001 М3070 41530 612,241 | 241 |  |
|  | Итого | 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 12 289,8 500,0 500,0 500,0 500,0 1 906,0 2399,3 648,9 648,9 195,5 252,5 447,5 175,0 908,7 467,5 228,0 237,0 0 525,0 525,0 525,0 | 2 852,6 1 152,2 1700,4 0 0 | 3 190,5 493,8 398,9 398,9 398,9 0 500,0 500,0 500,0 | 4 405,5 500,0 500,0 500,0 500,0 260,0 300,0 250,0 250,0 195,5 252,5 447,5 175,0 0 25,0 25,0 25,0 | 1 841,2 908,0 467,5 228,0 237,0 | 476 473 477 474 478 |  |  |  |
| IV. Организация системы транспортного обслуживания маломобильных групп населения города Челябинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Модернизация (дооборудование) подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящих и других маломобильных групп населения, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями | Всего | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |  |  |  |  | Адми-нистрация города Челябинска Управ- ление транспорта Адми- нистрации города Челябинска |
|  |  | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2018 г. | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 456 | 0408 43001 М3080 244 | 310, 226 |  |
|  |  | 2019 г. | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 456 | 0408 43001 М3080 244 | 310, 340, 226 |  |
|  |  | 2020 г. | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 456 | 0408 43001 М3080 244 | 310, 340, 226 |  |
|  | Итого | 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 300,0 0 100,0 100,0 100,0 |  |  | 300,0 0 100,0 100,0 100,0 |  | 456 |  |  |  |
| V. Обеспечение доступности объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Установка пандусов в многоквартирных домах, где проживают маломобильные инвалиды | Всего | 1 186,0 |  |  | 1 186,0 |  |  |  |  | Управ-ление жилищно-коммуналь- ного хозяй- ства Адми- нистрации города Челябинска |
|  |  | 2017 г. | 296,5 | 0 | 0 | 296,5 | 0 | 470 | 0501 43001 М3100 814 | 242 |  |
|  |  | 2018 г. | 296,5 | 0 | 0 | 296,5 | 0 | 470 | 0501 43001 М3100 811 | 242 |  |
|  |  | 2019 г. | 296,5 | 0 | 0 | 296,5 | 0 | 470 | 0501 43001 М3100 811 | 242 |  |
|  |  | 2020 г. | 296,5 | 0 | 0 | 296,5 | 0 | 470 | 0501 43001 М3100 811 | 242 |  |
|  | Итого | 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 1 186,0 296,5 296,5 296,5 296,5 |  |  | 1 186,0 296,5 296,5 296,5 296,5 |  | 470 |  |  |  |
| VI. Обеспечение занятости инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Эффективное использование банка квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов, имеющих показания к труду | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж- дение «Центр занятости населения города Челя-бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 23. | Реализация индивидуальных программ реабилитации (ИПР) инвалидов, обращающихся в службу занятости, в части профреабилитации оказания содействия в трудоустройстве | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж-дение «Центр занятости населения города Челя- бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 24. | Проведение мини специализи -рованной ярмарки вакансий, участие в мероприятиях «Декада инвалидов», социальная адаптация безработных граждан в виде обучения в Клубе ищущих работу | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж- дение «Центр занятости населения города Челя- бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 25. | Оказание адресной поддержки при трудоустройстве граждан, имеющих ограничения к труду, по программе временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж- дение «Центр занятости населения города Челя- бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26. | Проведение профориентаци-онной работы с инвалидами. Оказание психологической поддержки и проведение профдиагностики при выборе профессии | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж- дение «Центр занятости населения города Челя- бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 27. | Направление граждан с ограниченной трудоспособностью на профобучение с целью повышения их конкуренто- способности на рынке труда | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж- дение «Центр занятости населения города Челя- бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 28. | Содействие трудоустройству инвалидов на общественные и временные работы, содействие самозанятости | 2017 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Областное казенное учреж- дение «Центр занятости населения города Челя- бинска» |
|  |  | 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Итого | 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 16 018,2 346,1 1189,1 871,1 871,1 2096,0 2549,3 848,9 848,9 195,5 252,5 447,5 175,0 | 2852,6 1 152,2 1700,4 0 0 | 3 190,5 0 500,0 500,0 500,0 493,8 398,9 398,9 398,9 | 8 133,9 346,1 689,1 371,1 371,1 450,0 450,0 450,0 450,0 195,5 252,5 447,5 175,0 | 1 841,2 | 478 473 477 |  |  |  |
|  |  | 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. | 500,0 500,0 500,0 500,0 296,5 296,5 296,5 296,5 0 100,0 100,0 100,0 908,7 467,5 228,0 237,0 |  |  | 500,0 500,0 500,0 500,0 296,5 296,5 296,5 296,5 0 100,0 100,0 100,0 | 908,7 467,5 228,0 237,0 | 476 470 456 474 |  |  |  |

Заместитель Главы города по социальному развитию                                                                                                                              И. В. Лопаткин